Р е п у б л и к а  С р б и ј а

OШ “Вук Караџић“

ул. Цара Душана 25.

Број: 805

Датум: 25.06.2019. године

Чачак

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

РАДОВИ  НА  РЕКОНСТРУКЦИЈИ СВЛАЧИОНИЦА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

Ч А Ч А К   25.06.2019. године

На основу члана 39. и 60. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'', бр.124/12, 14/15 и 68/15),  и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (''Сл. гласник РС'' бр.29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.801 од 24.06.2019. године и Решења о образовању комисије, које је заведено код наручиоца под бројем 802 од 24.06.2019. године, Основна школа „Вук Караџић“ у Чачку  упућује

П О З И В

за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности

Број : 1.3.1

# 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Предметна конкурсна документација се доставља на основу  позива за подношење понуда.

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом за подношење понуде  и конкурсном документацијом. Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и 76.  Закона о јавним набавкама, што доказује на начин дефинисан конкурсном документацијом.

Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за Јавну набавку мале вредности број 1.3.1. - Радови на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали  - (НЕ ОТВАРАТИ).“

Предмет јавне набавке је: Радови на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали ; ОРН : 45454000- радови на реконструкцији.

Е-мејл адреса наручиоца: osvukcacak@gmail.com

Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив, адресу, телефон и контакт особу. Понуде се достављају путем поште  на адресу Наручиоца – Основна школа “Вук Караџић“ Чачак ул. Цара Душана бр.25, или лично у просторијама школе, сваког радног дана 08:00 -13:00 сати.

Благовременом понудом ће се сматрати понуда која стигне на наведену адресу најкасније до 04.07.2019.године до 10:00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим.

Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Јавно отварање понуда ће се обавити последњег дана рока за подношење понуда, односно 04.07.2019. године у 11:00 часова у просторијама наручиоца, уз присуство овлашћених представника понуђача.

Представници понуђача су дужни да, пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку доставе овлашћење за присуствовање отварању понуда. Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране овлашћеног лица понуђача.

Оквирни рок за доношење Одлуке о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде могу се тражити у писаном облику најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда.

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, заинтересованом понуђачу послати одговор у писаном облику и истовремено ту информацију објавити на Порталу ЈН.

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија у складу са чланом 20. Закона о јавним набавкама.

Лице за контакт: Милко Иконић, директор школе. Мејл: osvukcacak@gmail.com

Понуда са варијантама није дозвољена.

Наручилац ће извршити избор применом критеријума: Најнижа понуђена цена.

Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке, уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде, као и из објективних и доказивих разлога. Наручилац ће одлуку о обустави поступка јавне набавке писано образложити и доставити понуђачима у року од 3 дана од дана доношења одлуке.

Наручилац може изменити или допунити конкурсну документацију пре краја рока за подношење понуда, издавањем измена или допуна, које ће објавити на Порталу јавних набавки.

Понуда и сва остала документација, која је саставни део понуде у конкурсној документацији, мора бити написана на српском језику. Уколико се докази достављају на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик и оверени од стране судског тумача .

Разлози за одустајање од доделе уговора

Наручилац задржава право да у било којој фази јавне набавке може да обустави поступак. Наручилац може да одустане од доделе уговора, у свим фазама јавне набавке ако:

- није примио ниједну понуду

- су понуде неодговарајуће и неприхватљиве

- се измене околности под којима је упућен позив

- се од стране одговорног лица наручиоца не усвоји извештај комисије за   јавну набавку

- изабрани понуђач не потпише уговор са наручиоцем

- је пре истека рока за подношење понуда потребно битно изменити конкурсну документацију

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама  („Службени гласник РС“, број 124/12,14/15,68/15), и  члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, број 86/15), Комисија за јавну набавку сачињава

##### КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БРОЈ 1.3.1.

###### ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ:

  - Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“ Чачак ул.Цара Душана бр.5. 32000 Чачак.

  - Спроводи се поступак јавне набавке мале вредности

  - Предмет јавне набавке: извођење радова - радови на на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали

Контакт: Милко Иконић, директор, тел. 032/327-926 , e-mail: osvukcacak@gmail.com

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

1. Јавна набавка извођења радова реконструкцији свлачионица у фискултурној сали ОРН 45454000

2.Ова јавна набавка није обликована по партијама.

ЦИЉ ПОСТУПКА:

Поступак јавне набавке мале вредности се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Јавна набавка мале вредности број  1.3.1.

### УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75.и чланом 76.  Закона о јавним набавкама што доказује поседовањем доказа из члана 77.  и на начин дефинисан конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом у обрасцу број 1. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право провере садржине достављених докумената од стране понуђача пре доношења одлуке о додели уговора, а на основу извештаја Комисије за јавну набавку за понуђача чија је понуда са најнижом ценом. Ако понуђач у року од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву и позвати наредног рангираног понуђача да достави тражену документацију и ако тај понуђач испуни захтев, да потпише уговор са њим.

Напомена: приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна у складу са Правилник о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %)  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5. Закона за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора..

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, а додатне услове испуњавају заједно, док услов из члана 75. Став 1. Тачка 5. Закона  дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ВАЛУТА И ЦЕНА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цена у понуди треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна тј. не може се мењати.

Цену је потребно изразити нумерички .

У цену морају бити урачунатисви трошкови које понуђач има у реализацији предмета јавне набавке.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање се врши у року од 45 дана од дана пријема и овере привремене  и окончане ситуације  оверених од стране надзорног органа у законском року.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

У случају да постоји две или више понуда са истом понуђеном ценом, критеријуми за избор најповољније понуде биће рок завршетка радова а за њим, гарантни рок.

ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

1.чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

2.одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

3.чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, путем електронске поште, на e-mail адресу osvukcacak@gmail.com тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева од стране понуђача, понуђачу и свим лицима која су преузела конкурсну документацију пошаље одговор путем електронске поште и објави ту информацију на Порталу јавних набавки .

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатне информације или појашњења конкурсне документације за ЈН број 1.3.1.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужна је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

## УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

Наручилац је дужан да лицу које је тражило омогући увид у документацију копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу заштите података, у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 60 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неодговарајућа.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Рок за извођење радова је највише  28  календарских дана од дана увођења у посао. Даном увођења у посао сматра се дан уписа у грађевински дневник.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31, 32 и 33 Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године за радове.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се  наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом о јавним набавкама није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације   сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношења понуда и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.Закона о јавним набавкама указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац преузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из предходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона о јавним набавкама или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца преузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за њихово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Захтев за заштиту права  задржава даље активности у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона о јавним набавкама.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавити обавештење на Порталу јавних набавки у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1.назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт

2.назив и адресу наручиоца

3.податке о јавној набавци која је предмет захтева

4.повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке

5.чињенице и доказе којима се повреде доказују

6.потврде о уплати таксе из члана 156 Закона о јавним набавкама

потпис подносиоца

Поступак заштите права регулисан је одредбама члана 138-166 Закона о јавним набавкама.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

  - уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним;

  - уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално

  - уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

ОЦЕНА ПОНУДЕ

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријуму наведеним у овој конкурсној документацији- најнижа понуђена цена.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена

МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача овлашћени члан групе понуђача је дужан да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је до 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавне набавке и на својој интернет страници у року од три дана од дана доношења.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор о јавној набавци са понуђачем коме је додељен биће закључен најкасније 8 (осам) дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

На  основу члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 29/13) понуђач је дужан  да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (образац 8- изјава).

РОК У КОМЕ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор ће бити закључен са понуђачем којем је додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У слућају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Средство финансијског обезбеђења је гаранција за испуњење уговорене обавезе.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Изјаву – на датом обрасцу (Образац бр.X) да ће приликом  потписивања уговора приложити инструмент финансијског обезбеђења испуњења уговорене обавезе односно попуњену МЕНИЦУ- сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а., са меничним овлашћењем попуњеним и овереним са назначеним износом од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а и назнаком да се меница може поднети на наплату без сагласности извођача радова у случају неизвршења уговорених обавеза по закљученом уговору, са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке , коју ће Наручилац наплатити уколико Понуђач не изврши своје обавезе у року и на начин предвиђен уговором.

Изабрани понуђач је дужан да достави: бланко соло меницу са меничним овлашћењем, са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора и са копијом картона депонованих потписа на којој се јасно виде депоновани потписи и печат фирме понуђача и која треба да буде оверена оригиналним печатом банке. Достављена меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења које води Народна банка Србије.

Потписи и печати на меници, картону депонованих потписа и меничном овлашћењу треба да буду идентични.

У случају подношења заједничке понуде , средство обезбеђења доставља понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.

Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда наручиоцу средство финансијског обезбеђења за извршење уговорене обавезе, наручилац задржава право да потпише уговое са следећим најбољим понуђачем.

Након измирења свих обавеза по предметном уговору, наручилац се обавезује да врати инструмент финансијског обезбеђења.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.  РАДОВИ - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СВЛАЧИОНИЦА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

Образац бр.1.

##### ПОНУДА

###### ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СВЛАЧИОНИЦА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача

Седиште и адреса понуђача

Особа за контакт

Телефон за контакт	-телефакс

Матични број понуђача

Шифра делатности

Порески идентификациони број ПИБ

Број текућег рачуна

Лице одговорно за

потписивање уговора и функција

Понуђач је у обавези да попуни тражене податке.

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

1. САМОСТАЛНО

2. СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

3. КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Заокружити начин подношења понуде.

Датум:_________________					Име и презиме овлашченог лица

______________________________

М. П.				п о т п и с

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

РАДОВИ- РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ СВЛАЧИОНИЦА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

| Опис позиције посла | ЈМ | Колич | Јед.цена без ПДВ | Укупно цена без ПДВ(дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А. Припремни и помоћни радови |  |  |  |  |
| Демонтажа крила алуминијумских врата димензија 70/200 цм депонованје на безбедно место, поновна монтажа и заштита штокова у процесу радова. Обрачун по комаду врата. | м2 | 2,00 |  |  |
| Демонтажа постојећих дрвених врата, износ и одвоз на депонију. | ком | 2,00 |  |  |
| Демонтажа постојећег ливено гвозденог радијатора 110/70/20 цм са блокирањем горњег и доњег венила. Обрачун по комаду радијатора и развода због премештанја на друге позиције | м2 | 1,00 |  |  |
| Демонтажа WC чучаваца са водокотлићем износ и предаја инвеститору на далје коришћење. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| Обијање подних керамичких плочица заједно са цементном кошуљицом и малтером испод плочица. Обрачун по м 2 порушеног пода. | ком | 21,00 |  |  |
| Рушење обијање испуста зидова дебљине 20 цм од армираног бетона обложени керамичким плочицама. Обрачун по м 1 порушеног испуста. | м1 | 4,50 |  |  |
| Обијанје зидних керамичких плочица са чишћењем зидне површине од малтера. Обрачун по м 2 скинутих плоча са зида. | м2 | 80,00 |  |  |
| Рушење бетонског лавабоа у мокром швору свлачионице ( водити рачуна о прикључку на канализациону мрежу, ради даљег коришћења) . Димен бет каде су 300х100х40цм . Обрачун по м3 | м3 | 1,00 |  |  |
| Демонтажа постојеће електро инсталације заједно са светиљкама и др. Обрачун по комаду сијаличног демонтираног места. | ком | 4,00 |  |  |
| Демонтажа водоводне и канализационе инсталације са славинама, туш батерија и друге санитарне објекте и галантерију. Обрачун паушално | ком | 1,00 |  |  |
| Изношенје , утовар и одвоз шута насталог од рушенја .Одвози се на депонију удаљену 5 км. Обрачун по м3. | м3 | 1,00 |  |  |
| Б. Грађевинско-занатски радови |  |  |  |  |
| Набавка материјла и материсање зидова продужним малтером уз предходно детаљно очишћену и опрану зидну површину, као и набацивање цементног млека (шприц).Обрачун по м2 изведене плоче све готово. | м1 | 80,00 |  |  |
| Zatvaranje prolaza od demontiranih vra ulaz iz hodnika. | m2 | 4,50 |  |  |
| Набавка материјала и израда цементне кошуљице , са одрадом потребних падова према сливним решеткама. Обрачун по м2 | м2 | 38,00 |  |  |
| Набавка материјала и израда хидроизолације подова и зидова у туш кабинама. Изолацију извести хидроизолационим премазом Сика или слично у два премаза са обавезним бандажирањем углова адекватном еластичном траком . Обрачун по м 2 | м2 | 18,00 |  |  |
| Набавка потребног материјала и облагање зидова керамичким плочицама прве класе у боји по избору наручиоца.Плочице се лепе адекватним грађ. лепком преко тврде омалтерисане подлоге на коју се претходно наноси подлога за боље везивање . Плочице поставити са отвореним спојницама, слагањем фуга на фугу. Такође тон фугомала бира наручилац. Обрачун по м2 . | m2 | 168,00 |  |  |
| Набавка материјала и урадити облогу пода од керамичких противклизних плочица прве класе у боји по избору наручиоца. Такође, истим плочицама обрадити ниски бетонски парапет висине 20 цм и ширине 20 цм. чиме се формирају туш кадице 80/80 цм Плочице поставити на цементни малтер дебљине око 4 цм са падирањем површине пода према сливницима. Плочице сложити са отвореним спојницама у слогу фуга на фугу.Обрачун по м2 пода. | m2 | 54,00 |  |  |
| Поправка пукотина на зидовима и плафоним , и бојење дисперзионом бојом у два премаза са претходним наношенјем молерске подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 80,00 |  |  |
| Испорука и уградња |  |  |  |  |
| Набавка материјала и израда канализационе инсталације од пвц цеви и водоводних пвц цеви нп 10 бара пречника(Обрачун по м цевовода): |  |  |  |  |
| ПВЦ цеви Ф110 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф75 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф50 са свим фитинзима | м1 | 12,00 |  |  |
| ПВЦ сливне решетке Ф75 са поклопцем од Инокс материјала | ком | 2,00 |  |  |
| Набавка потребног материјала и монтажа водоводне арматуре (вентила и др.) у систем инсталације водовода и то: |  |  |  |  |
| ПЕ цеви Ф20 са свим фитинзима | м1 | 22,00 |  |  |
| ПЕ цеви Ф25 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| линијског сливника дужине 50 цм од инокса | ком | 1,00 |  |  |
| Набавка допремањ и монтажа санитарних уређаја: |  |  |  |  |
| Стојећи умиваоник (лавабо) 50 цм.са сифоном и потребним дихтунзима и завртњевима за качење. | ком | 3,00 |  |  |
| WC шоља са потребном даском,дихтинзима и завртњевима за уградњу. | ком | 2,00 |  |  |
| Нискомонтажни водокотлић са потребним бринокс везама као и потребним спојним цревима за прикључак на њц шољу | kom | 2,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за лавабо. | ком | 1,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за туш кабину са ручицом и качалјком за зид. | kom | 1,00 |  |  |
| Isporuka i ugradnja bojlera 50l. | kom | 1,00 |  |  |
| Огледало дим 50х80цм са обрушеном ивицом и залеплјено за керамичке плочице. | ком | 3,00 |  |  |
| Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних врата димензија 80/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 4,00 |  |  |
| Набавка материјала, израда и уградња дводелног паравана дим (100+100) х 220 туш кабина са једнокрилних врата димензија 70/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 1,00 |  |  |
| В Укупно Вододвод, канализација, санитарни уређаји и врата: |  |  |  |  |
| В. Електро радови |  |  |  |  |
| Набавка материјала и уградња светиљки са флуо цевима 2х18W и маском IP65, инсталирањем каблова за светиљке, прекидача и повезивање на постојећу електро мрежу у објекту.Обрачун по комаду светиљки | ком | 6,00 |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Машински радови |  |  |  |  |
| Демонтиране ливено гвоздене радијаторе добро испрати, очистити од корозије, офарбати и заменити пропусне вентиле и навијке, као и додати нове носаче за уградњу и вентила за озрачивање.Обрачун по комаду радијатора све готово |  |  |  |  |
| radijator | ком | 1,00 |  |  |
| вентил 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| навијак 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| Бојенје цтарих цеви грејања | м1 | 25,00 |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| А Укупно припремни радови: |  |  |  |  |
| Б Укупно грађевинско занатски радови |  |  |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| УКУПНО СВИХ РАДОВА |  |  |  |  |

У К У П Н О без  ПДВ-а________________________

ПДВ 20%______________________

У К У П Н О  са ПДВ-ом ________________________

2. Рок завршетка радова је _____ дана од дана увођења у посао ( не дуже од 28 дана).

3. Гарантни рок за све радове: ___ (словима: _______) године, од дана примопредаје радова (не краћи од 2 године)

4. За делимично извршење јавне набавке ангажујемо ____( словима: ______) подизвођача (уписати број подизвођача, уколико их понуђач ангажује).

5. Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

Важност понуде: ____ (_______) дана од дана отварања понуда ( не краћи од 60 дана ).

Датум: _______________                                                   ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

__________________________________

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

- Право на учешће има понуђач који испуњава обавезне услова из члана 75.  Закона о јавним набавкама и то:

а. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл:75.ст.1.тачка 1 Закона о јавним набавкама);

б. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл:75.ст:1.Тачка 2);

в. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (чл:75.ст:1. Тачка 3);

г. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл:75.ст:1.тачка 4);

д.да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл.75 ст.1.тачка 5 Закона) Лиценцу одговорног извођача радова бр.410 и бр. 430, коју је издала Инжењерска Комора Србије.

ДОКАЗ:

А) Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1-4 Закона понуђач доказује достављањем потписане и оверене изјаве понуђача, образац број 2.

Б) Услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона- доказује се достављењем Лиценце одговорног извођача радова бр.410 и бр.430 грађевинског инжењера коју је издала Инжењерска комора Србије.

- Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави потписану и оверену изјаву- образац бр.2 да испуњава услове из члана 75.став1.тачка 1-4 Закона , а доказ за услов из члана 75. Став1. Тачка 5. Закона, уколико је за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача неопходна испуњеност тог услова. Доказ се доставља у виду неоверене копије Лиценце.

- Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави потписану и оверену изјаву- образац бр.2 да испуњава услове из члана 75.став 1. Тачка 1-4 Закона, а услов из члана 75 став1 тачка 5, за члана групе понуђача коме је поверено извршење дела набавке за које је неопходна испуњеност тог услова. Доказ се доставља у виду неоверене копије Лиценце.

НАПОМЕНА: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је одлука оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа свих или појединих.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 дана не достави на увид оригинал или оверену копију доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

У складу са одредбама члана 78.став 1 и 5 Закона, лице уписано у регистар понуђача Агенције за привредне регистре, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1 тачка 1-4 Закона и треба у својој понуди да јасно наведе да се налази у регистру понуђача  и интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова и јавно доступни.

Образац бр. 2.

ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке радова мале вредности бр. _______ чији је предмет: радови-радови на изради дела ограде на школском дворишту  и то:

а)  за понуђача: услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама

б) за подизвођача: услове из члана 75. став 1. тач. 1 ) до 4 ) Закона о јавним

набавкама

в) за члана групе понуђача: услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Датум: _______________                    М.П.            ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач.Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

Образац бр. 3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА За делимичну реализацију јавне набавке бр. ________, ангажоваћемо следеће подизвођаче: Ред. бр.; НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА; ПОЗИЦИЈА РАДОВА КОЈЕ ИЗВОДИ; ПРОЦЕНАТ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ. 1.. 2.. 3.. 4.. 5.. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

Образац бр. 4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ Назив подизвођача. Наслов и седиште подизвођача. Одговорна особа. Особа за контакт. Телефон. Телефакс. E-mail. Текући рачун подизвођача. Матични број подизвођача. Порески број подизвођача – ПИБ. Напомена: образац копирати у потребном броју примерака Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

Образац бр. 5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА Назив члана групе понуђача. Седиште и адреса члана групе Понуђача. Одговорно лице члана групе (потписник уговора). Особа за контакт. Телефон. Телефакс. Е-mail. Текући рачун предузећа и банка. Матични број понуђача. Порески број предузећа – ПИБ. Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

Oбразац бр. 6.

МОДЕЛ

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Бр:__________

Радова на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали

Закључен дана __________________ године између:

Уговорне стране :

1. Основна школа „Вук Караџић“ Чачак ул. Цара Душана бр.2.5, 32000 Чачак, ПИБ 101107685 матични број 07182597, коју  заступа директор Милко Иконић,  у даљем тексту наручилац и

2. Понуђач ___________________________________ са седиштем у ______________, улица _________________, ПИБ __________________, матични број _________________, рачун бр. __________________________ отворен код _____________________ банке, које заступа ____________________, у даљем тексту извођач.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за  радове - радове на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали, а по спроведеном  поступку јавне набавке мале вредности бр.___________.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова – радова на реконструкцији свлачионица у фискултурној сали, по опису позиција и предмеру  радова, ближе одређених усвојеном понудом извођача број ________ од дана ___________. године, која је саставни део овог Уговора.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремне, грађевинске и завршне радове, као и све радове по усвојеној понуди, неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора, у складу са законским прописима, стандардима и нормама квалитета који важе за ову врсту посла.

Вредност радова - цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:

__________ динара без ПДВ,

__________ динара ПДВ

__________ динара са ПДВ,

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде извођача број _____ од дана _________. године, а која је саставни део овог Уговора.

Наручилац се обавезује да, за извођење радова из члана 2. овог уговора, исплати извођачу радова средства у укупном износу од _________ динара, која су обезбеђена  и дефинисана Финансијским планом и Планом (јавних) набавки Основне школе „Вук Караџић“ Чачак за 2019. годину.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и количине и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин : Уговорену цену наручилац плаћа извођачу у року од 45 дана од дана пријема и овере од стране надзорног органа наручиоца, привремене и окончане ситуације.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације.

Ако се записнички утврди да радови које је извршилац извео имају недостатке у квалитету, извршилац посла је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који настану као последица непридржавања обавеза у погледу квалитета извођења радова предвиђених понудом и то у року од 5 дана од дана пријема позива наручиоца.

У случају да радови који су предмет овог уговора у гарантном року изгубе своја основна својства и квалитет извршилац има обавезу да о свом трошку у року од 10 дана поново изведе радове и то у складуса прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важи за ову врсту посла.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што извођач признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року од ____ календарских дана (не дужих од  _______ дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Даном увођења у посао сматра се први дан уписа у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог Уговора о томе постигну писмени споразум.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су наручилац или извођач због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете наручилац и извођач морају да докажу.

Обавезе Извођача

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, узансама о грађењу, техничким прописима, техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације  по којој се изводе радови  и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује :

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-  да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, опреме и објекта, тако да се наручилац  ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да обезбеди заштиту животне средине у складу са позитивним законским прописима Републике Србије;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

Члан: 9.

Извођач је у тренутку закључења Уговора наручиоцу предао попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са Законом о платном промету и Одлуком НБС о ближим условима, садржају и начину вођења Регистра меница и овлашћења, са роком важења који је најмање 30 дана дужи од истека рока за испуњење уговорних обавеза; менично овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности извођача радова може поднети на наплату у случају неизвршења уговорнох обавеза по закљученом уговору; потврду о регистрацији менице; копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат извођача радова оверен печатом банке са датумом овере.

Обавезе Наручиоца

Члан 10.

Наручилац се обавезуje да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао.

#### Извођење радова са подизвођачима или у групи понуђача

Члан 11.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ___________________________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ_____________________, матични број _______________________ и Предузећа ________________________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________,  матични број _________________  односно у групи понуђача коју чине Предузеће ______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ____________________, матични број _________________ и Предузеће ________________________________________, са седиштем ________________________________,  ПИБ _______________, матични број ______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Гарантни рок

Члан 12.

Гарантни рок за изведене радове је ________ године (минимално 24 месеца)  и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Стручни надзор

Члан 13.

Стручни надзор над извођењем радова биће одређен решењем наручиоца, у складу са чланом 153. Закона о планирању и изградњи.

Извршилац посла се обавезује да пре почетка извођења радова одреди техничког руководиоца радова и о томе писаним путем обавести наручиоца посла.

Окончана ситуација

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из обрасца структуре цене из конкурсне документације које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са овереним грађевинским дневником, грађевинском књигом и записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 14.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедбама Наручиоца.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан: 15.

Уговорне стране су сагласне да ће се одредбе овог Уговора примењивати у периоду од _________________, односно датум почетка извођења радова биће накнадно договорен.

Члан 16.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе  Закона о облигационим односима, Општих узанси о грађењу и других одговарајућих прописа.

Члан 17.

Прилог и саставни део овог Уговора је:

- понуда извођача бр. _________ од дана ____________ године.

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.

Члан 19.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у четири једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну.

###### Наручилац                                                                                      Извођач

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни, да га потпише овлашћено лице понуђача или члана групе понуђача и овери печатом, као и да сваку страну парафира.

Образац бр. 7.

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012.) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке радова мале вредности број _______ –  радови- радови на изради_________________ подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _______________

М.П.         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац бр. 8

##### ПОНУЂАЧ _________________________________________

АДРЕСА ___________________________________________

E-MAIL АДРЕСА _____________________________________

И З Ј А В А

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач ______________________________________________, матични број _________________, ПИБ _________________, у потпуности поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујемо да смо имаоци права интелектуалне својине.

Датум: _______________

М.П.         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

Образац бр.9.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО

ДА СЕ ПОПУНИ

1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Укупна цена радова без ПДВ-а

Износ ПДВ-а на укупну цену радова

Укупна цена радова са ПДВ-ом

место..............				 М.П. 				потпис овлашћеног лица

датум...............

Напомена:

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери

печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у

обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група

понуђача може да се определи да образац структуре цене

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће

попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

2. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ

СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Напомена:

Образац структуре цене понуђачи попуњавају према

следећем упутству:

• У обрасцу структуре цене понуђачи  наводе укупну цену свих радова без ПДВ-а;

• Затим наводе износ ПДВ-а на укупну цену радова, као и

• Укупну цену радова са ПДВ-ом.

ПРЕДМЕР ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ СВЛАЧИОНИЦА У ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ

_______________________________________________________________________

| Опис позиције посла | ЈМ | Колич | Јед.цена без ПДВ | Укупно цена без ПДВ(дин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| А. Припремни и помоћни радови |  |  |  |  |
| Демонтажа крила алуминијумских врата димензија 70/200 цм депонованје на безбедно место, поновна монтажа и заштита штокова у процесу радова. Обрачун по комаду врата. | м2 | 2,00 |  |  |
| Демонтажа постојећих дрвених врата, износ и одвоз на депонију. | ком | 2,00 |  |  |
| Демонтажа постојећег ливено гвозденог радијатора 110/70/20 цм са блокирањем горњег и доњег венила. Обрачун по комаду радијатора и развода због премештанја на друге позиције | м2 | 1,00 |  |  |
| Демонтажа WC чучаваца са водокотлићем износ и предаја инвеститору на далје коришћење. Обрачун по комаду. | ком | 2,00 |  |  |
| Обијање подних керамичких плочица заједно са цементном кошуљицом и малтером испод плочица. Обрачун по м 2 порушеног пода. | ком | 21,00 |  |  |
| Рушење обијање испуста зидова дебљине 20 цм од армираног бетона обложени керамичким плочицама. Обрачун по м 1 порушеног испуста. | м1 | 4,50 |  |  |
| Обијанје зидних керамичких плочица са чишћењем зидне површине од малтера. Обрачун по м 2 скинутих плоча са зида. | м2 | 80,00 |  |  |
| Рушење бетонског лавабоа у мокром швору свлачионице ( водити рачуна о прикључку на канализациону мрежу, ради даљег коришћења) . Димен бет каде су 300х100х40цм . Обрачун по м3 | м3 | 1,00 |  |  |
| Демонтажа постојеће електро инсталације заједно са светиљкама и др. Обрачун по комаду сијаличног демонтираног места. | ком | 4,00 |  |  |
| Демонтажа водоводне и канализационе инсталације са славинама, туш батерија и друге санитарне објекте и галантерију. Обрачун паушално | ком | 1,00 |  |  |
| Изношенје , утовар и одвоз шута насталог од рушенја .Одвози се на депонију удаљену 5 км. Обрачун по м3. | м3 | 1,00 |  |  |
| А Укупно припремни радови: |  |  |  |  |
| Б. Грађевинско-занатски радови |  |  |  |  |
| Набавка материјла и материсање зидова продужним малтером уз предходно детаљно очишћену и опрану зидну површину, као и набацивање цементног млека (шприц).Обрачун по м2 изведене плоче све готово. | м1 | 80,00 |  |  |
| Zatvaranje prolaza od demontiranih vra ulaz iz hodnika. | m2 | 4,50 |  |  |
| Набавка материјала и израда цементне кошуљице , са одрадом потребних падова према сливним решеткама. Обрачун по м2 | м2 | 38,00 |  |  |
| Набавка материјала и израда хидроизолације подова и зидова у туш кабинама. Изолацију извести хидроизолационим премазом Сика или слично у два премаза са обавезним бандажирањем углова адекватном еластичном траком . Обрачун по м 2 | м2 | 18,00 |  |  |
| Набавка потребног материјала и облагање зидова керамичким плочицама прве класе у боји по избору наручиоца.Плочице се лепе адекватним грађ. лепком преко тврде омалтерисане подлоге на коју се претходно наноси подлога за боље везивање . Плочице поставити са отвореним спојницама, слагањем фуга на фугу. Такође тон фугомала бира наручилац. Обрачун по м2 . | m2 | 168,00 |  |  |
| Набавка материјала и урадити облогу пода од керамичких противклизних плочица прве класе у боји по избору наручиоца. Такође, истим плочицама обрадити ниски бетонски парапет висине 20 цм и ширине 20 цм. чиме се формирају туш кадице 80/80 цм Плочице поставити на цементни малтер дебљине око 4 цм са падирањем површине пода према сливницима. Плочице сложити са отвореним спојницама у слогу фуга на фугу.Обрачун по м2 пода. | m2 | 54,00 |  |  |
| Поправка пукотина на зидовима и плафоним , и бојење дисперзионом бојом у два премаза са претходним наношенјем молерске подлоге. Обрачун по м2. | м2 | 80,00 |  |  |
| Испорука и уградња |  |  |  |  |
| Укупно грађевинско занатски радови: |  |  |  |  |
| В Водовод , канализација , санитарни уређаји , врата: |  |  |  |  |
| Набавка материјала и израда канализационе инсталације од пвц цеви и водоводних пвц цеви нп 10 бара пречника(Обрачун по м цевовода): |  |  |  |  |
| ПВЦ цеви Ф110 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф75 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| ПВЦ цеви Ф50 са свим фитинзима | м1 | 12,00 |  |  |
| ПВЦ сливне решетке Ф75 са поклопцем од Инокс материјала | ком | 2,00 |  |  |
| Набавка потребног материјала и монтажа водоводне арматуре (вентила и др.) у систем инсталације водовода и то: |  |  |  |  |
| ПЕ цеви Ф20 са свим фитинзима | м1 | 22,00 |  |  |
| ПЕ цеви Ф25 са свим фитинзима | м1 | 5,00 |  |  |
| линијског сливника дужине 50 цм од инокса | ком | 1,00 |  |  |
| Набавка допремањ и монтажа санитарних уређаја: |  |  |  |  |
| Стојећи умиваоник (лавабо) 50 цм.са сифоном и потребним дихтунзима и завртњевима за качење. | ком | 3,00 |  |  |
| WC шоља са потребном даском,дихтинзима и завртњевима за уградњу. | ком | 2,00 |  |  |
| Нискомонтажни водокотлић са потребним бринокс везама као и потребним спојним цревима за прикључак на њц шољу | kom | 2,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за лавабо. | ком | 1,00 |  |  |
| Једноручна батерија (мешач топло-хладно) за туш кабину са ручицом и качалјком за зид. | kom | 1,00 |  |  |
| Isporuka i ugradnja bojlera 50l. | kom | 1,00 |  |  |
| Огледало дим 50х80цм са обрушеном ивицом и залеплјено за керамичке плочице. | ком | 3,00 |  |  |
| Набавка материјала, израда и уградња једнокрилних врата димензија 80/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 4,00 |  |  |
| Набавка материјала, израда и уградња дводелног паравана дим (100+100) х 220 туш кабина са једнокрилних врата димензија 70/200 цм од алуминијумских профиле беле боје. Рам крила врата мора имати три хоризонталне пречке и три шарке а брава са три кључа. Испуна крила врата је од панела по избору наручиоца. Обрачун по ком врата су на улазима у мокри чвор | ком | 1,00 |  |  |
| В. Електро радови |  |  |  |  |
| Набавка материјала и уградња светиљки са флуо цевима 2х18W и маском IP65, инсталирањем каблова за светиљке, прекидача и повезивање на постојећу електро мрежу у објекту.Обрачун по комаду светиљки | ком | 6,00 |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Машински радови |  |  |  |  |
| Демонтиране ливено гвоздене радијаторе добро испрати, очистити од корозије, офарбати и заменити пропусне вентиле и навијке, као и додати нове носаче за уградњу и вентила за озрачивање.Обрачун по комаду радијатора све готово |  |  |  |  |
| radijator | ком | 1,00 |  |  |
| вентил 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| навијак 3/4“ | ком | 1,00 |  |  |
| Бојенје цтарих цеви грејања | м1 | 25,00 |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| А Укупно припремни радови: |  |  |  |  |
| Б Укупно грађевинско занатски радови |  |  |  |  |
| В. Укупно електро радови: |  |  |  |  |
| Г. Укупно машин. радови: |  |  |  |  |
| УКУПНО СВИХ РАДОВА |  |  |  |  |

У К У П Н О без  ПДВ-а________________________

ПДВ 20%______________________

У К У П Н О  са ПДВ-ом ________________________

Oбразац бр. 10.

И З Ј А В А

О  ИЗДАВАЊУ ИНСТРУМЕНТА ОБЕЗБЕЂЕЊА

ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Благовремено се обавезујемо да ћемо приликом закључења уговора издати Наручиоцу инструмент обезбеђења обавеза-бланко сопствену меницу (само потписану и оверену у складу са картоном депонованих потписа) са роком важења најмање 30 дана дуже од времена трајања уговора (тачан датум важности ће бити унет у текст меничног овлашћења у складу са наведеним роковима приликом достављања истог) као гаранцију испуњења уговорене обавезе.

Сагласни смо да се, по захтеву Наручиоца, издати инструмент обезбеђења плаћања може поднети Банци код које се води рачун Извршиоца и то у случају да Извршилац не извршава, преузете уговорене обавезе, једнострано раскине уговор или закасни са испуњењем уговорене обавезе.

Сагласни смо да уз бланко оверену меницу, приложимо и:

- Копију картона  депонованих пописа и

- Менично овлашћење

- Захтев за регистрацију/брисање менице.

Место и датум:			М.П.			П о н у ђ а ч

__________________				________________________

Напомена: Изјава се прилаже уз понуду а меница и менично овлашћење уз бланко меницу се

доставља приликом потписивања уговора.